ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Мерчанского сельского поселения Крымского района

«Социально-экономическое и территориальное развитие

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

на 2018-2020 г.г.

ПОДПРОГРАММА

«Развитие водоснабжения на территории  Мерчанского сельского поселения Крымского района»

муниципальной программы

Мерчанского  сельского поселения

«Социально-экономическое и территориальное развитие  Мерчанского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 г.г.

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы водоснабжения

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Развитие водоснабжения на территории  Мерчанского сельского поселения Крымского района»

муниципальной программы Мерчанского  сельского поселения

«Социально-экономическое и территориальное развитие  Мерчанского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 г.г.

| Координатор подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
| Цели подпрограммы | - бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Мерчанского сельского поселения Крымского района в питьевой воде, сохранении водных объектов и окружающей среды |
| Задачи подпрограммы | - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту водопроводных сетей Мерчанского сельского поселения Крымского района, повышение эксплуатационного состояния водопроводной сети; - приобретение материалов и оборудования системы водоснабжения; - разработка и утверждение схем водоснабжения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество построенных объектов и сооружений; - количество отремонтированных объектов; - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018- 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 270,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 90,0 тыс.рублей; 2019 год – 90,0 тыс.рублей; 2020 год – 90,0 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района Совет Мерчанского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание подпрограммы

## 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы водоснабжения

Сложившаяся в сельском поселении ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития  Мерчанского сельского поселения Крымского района.

Одной из проблем развития Мерчанского сельского поселения Крымского района  является качественное обеспечение населения питьевой водой.

Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 40 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Неучтенные расходы (потери) воды достигают более 30 процентов.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта и строительства новых основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей водоснабжения, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов системы водоснабжения.

С 2006 года благодаря реализации  программы развития водоснабжения  в сельском поселении отремонтировано и заменено на новое около 4 км. водопровода, что позволило сократить потери воды на 50%

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения Мерчанского сельского поселения Крымского района  требует использования программно-целевого метода.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является:

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Мерчанского сельского поселения Крымского района в питьевой воде;

- сохранении водных объектов и окружающей среды;

-  улучшение условий поставки воды, соответствующей потребностям жителей Мерчанского сельского поселения Крымского района ;

-  сокращение потерь воды;

- повышение качества воды;

- повышение надежности систем водоснабжения.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций;

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Мерчанского сельского поселения Крымского района;

- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в поселении;

- повышение эксплуатационного состояния сети водоснабжения.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий направлена на строительство, ремонт, содержание системы водоснабжения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 210,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 210,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Ремонт системы водоснабжения | Местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| ИТОГО | Местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

7. Оценка рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется в условиях наличия определенных рисков. В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы будет осуществляться систематическое проведение оценки эффективности программы и корректировка по результатам исполнения программных мероприятий и объемов финансирования. Также запланирован ряд мероприятий по сокращению возможных рисков:

| Риски программы | Мероприятия по минимизации рисков |
| --- | --- |
| Отсутствие необходимого количества учреждений физкультурно-спортивной направленности, необходимых для увеличения численности детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях физкультурно-спортивной направленности | Открытие новых отделений на базе имеющихся учреждений |
| Отсутствие необходимого спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря вследствие их износа, отсутствия достаточного количества финансовых средств | Проведение мониторинга и корректировка объемов финансирования мероприятий программы |
| Удорожание стоимости услуг, работ, наградной продукции, спортивного снаряжения/инвентаря и др. | Своевременный анализ информации о рыночных ценах товаров и услуг, корректировка объемов финансирования |

Специалист 1 категории администрации

Мерчанского сельского поселения                                                                       Е.А. Шеина

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме

«Развитие водоснабжения на территории

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

муниципальной программы

Мерчанского  сельского поселения

«Социально-экономическое и территориальное развитие

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

на 2018-2020 г.г.

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Развитие водоснабжения в Мерчанском сельском поселении Крымского района» Мерчанского  сельского поселения «Социально-экономическое и территориальное развитие

Мерчанского сельского поселения Крымского района»

на 2018-2020 г.г.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района» |
| 1.1 | Количество отремонтированных объектов | шт | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км | 2,28 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие водоснабжения в Киевском сельском поселении Крымского района» |
| 2.1 | Количество отремонтированных объектов | шт | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км | 2,28 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме

«Развитие водоснабжения в Мерчанском сельском поселении Крымского района» муниципальной программы  Мерчанского сельского поселения Крымского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения в Мерчанском сельском поселении Крымского района» муниципальной программы Мерчанского сельского поселения Крымского района Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 г.г. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Мерчанского сельского поселения Крымского района в питьевой воде, сохранении водных объектов |
| 1.1 | Задача | - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту водопроводных сетей Мерчанского сельского поселения Крымского района, повышение эксплуатационного состояния водопроводной сети |
| 1.1.1. | Ремонт системы водоснабжения | местный бюджет | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Ремонт линий водоснабжения 2018 - 0,76 км. 2019 – 0,76 км. 2020 – 0,76 км. | Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района |
|  | Итого | местный бюджет | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |